**Especificação e Planeamento do Projeto – 26/09/2017**

- Descrição do projeto **26/09 a 06/10**

- Planeamento do projeto **27/09 a 03/10**

- Especificação de requisitos **06/10 a 10/10**

- Funcionalidades e casos de uso **06/10 a 16/10**

**Design de informação 09/10 a 18/10**

-Descrição da forma de organização dos conteúdos **09/10 a 17/10**

-Diagrama do site **16/10 a 18/10**

**Prototipagem de baixa fidelidade 09/10 a 23/10**

-Desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade **09/10 a 18/10**

-Planeamento de testes **16/10 a 18/10**

-Avaliação do protótipo **19/10 a 19/10**

-Alterações resultantes da avaliação **19/10 a 23/10**

**Entrega do relatório resultante da fase 1 – 26/09 a 23/10**

**Descrição das interfaces incluindo design gráfico e desenho de interação**

**Prototipagem de média fidelidade**

-Desenvolvimento de protótipos de média fidelidade

-Planeamento de testes

-Avaliação do protótipo

-Alterações resultantes da avaliação

**Desenho do sistema**

-Seleção das tecnologias

-Modulação concetual e lógica da aplicação

- Modulação e implementação do modelo de dados persistentes

**Entrega do relatório resultante da fase 2 – 27/11/2017**

**Prototipagem de alta fidelidade**

-Desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade

-Planeamento de testes

-Avaliação do protótipo

-Análise e discussão da avaliação

-Correção de eventuais falhas/erros

**Testes finais**

**Produção distribuição e lançamento da versão final**

-Colocação em produção da versão final

-Criação de forma como o site está distribuído

-Documento de apoio à instalação e manutenção do site

-Documentação de APIs desenvolvidas

**Entrega do relatório final – 11/01/2018**